

Кемеровская область – Кузбасс

Юргинский городской округ

Администрация города Юрги

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 01.10.2025 №1098

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Юрги от 29.09.2017 №1080**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Юргинского городского округа» на 2018-2027 годы»**

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации   
от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса   
от 02.11.2023 №715 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса», статьей 38 Устава Юргинского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, в соответствии с постановлением Администрации города Юрги от 27.09.2013 №1588 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского округа», в целях реализации бюджетного процесса, Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Юрги от 29.09.2017 №1080 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Юрги от 26.03.2018 №255, от 08.05.2018 №410, от 18.07.2018 №668, от 14.12.2018 №1206, от 15.03.2019 №266, от 13.05.2019 №496, от 25.07.2019 №780, от 29.08.2019 №917, от 13.09.2019 №968, от 17.01.2020 №30, от 26.03.2020 №302, от 22.06.2020 №630, от 22.07.2020 №751, от 27.08.2020 №869,   
от 12.11.2020 №1127, от 18.01.2021 №29, от 31.03.2021 №271, от 07.06.2021 №497,   
от 25.11.2021 №1130, от 24.01.2022 №47, от 29.04.2022 №405, от 29.12.2022 №1386,   
от 30.03.2023 №327,от 24.08.2023 №918, от 29.12.2023 №1595, от 15.03.2024 №342,   
от 25.06.2024 №834, от 05.09.2024 №1171, от 28.10.2024 №1391, от 11.12.2024 №1712,  
 от 26.02.2025 №195) следующие изменения:

1.1. в названии постановления слова «на 2018-2027 годы» заменить словами «на 2018-2030 годы»;

1.2. в пунктах 1,2 слова «на 2018-2027 годы» заменить словами «на 2018-2030 годы»;

1.3. муниципальную программу «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Газета «Резонанс-Ю» (доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет – VESTNIK-YURGA.RU).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Юрги.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Маняхина В.А.

Глава города Юрги А.В. Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Юрги

от 01.10.2025 №1098

«

**Муниципальная программа**

«**Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы | |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель Главы города | |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Юрги (УЖКХ г. Юрги) | |
| Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Юрги (УЖКХ г. Юрги) | |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории Юргинского городского округа;  - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение формирования единого облика территории города;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города;  -улучшение экологической ситуации на территории города, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;  - повышение уровня благоустройства: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;  - повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018- 2030 годы | |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования Муниципальной программы (Расчет) – 449 963,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 21 174,8 тыс. рублей;  2019 год – 32 682,6 тыс. рублей;  2020 год – 34 921,1 тыс. рублей;  2021 год – 25 825,2 тыс. рублей;  2022 год – 27 229,4 тыс. рублей;  2023 год – 47 808,8 тыс. рублей;  2024 год – 97 702,3 тыс. рублей;  2025 год – 73 376,6 тыс. рублей;  2026 год – 37 000,0 тыс. рублей;  2027 год – 51 915,6 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:  средства городского бюджета (софинансирование субсидии) – 23 085,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 2 117,5 тыс. рублей;  2019 год – 3 259,9 тыс. рублей;  2020 год – 3 422,4 тыс. рублей;  2021 год – 1 815,4 тыс. рублей;  2022 год – 1 825,8 тыс. рублей;  2023 год – 2 522,6 тыс. рублей;  2024 год – 4 805,9 тыс. рублей;  2025 год – 1 249,0 тыс. рублей;  2026 год – 1 053,8 тыс. рублей;  2027 год – 1 013,4 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства городского бюджета (софинансирование заинтересованных лиц) – 8 087,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 83,7 тыс. рублей;  2020 год – 697,4 тыс. рублей;  2021 год – 1 258,0 тыс. рублей;  2022 год – 1 147,5 тыс. рублей;  2023 год – 1 593,5 тыс. рублей;  2024 год – 3 307,0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства городского бюджета (сверх соглашения) – 140 656,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 25 739,6 тыс. рублей;  2025 год – 55 532,9 тыс. рублей;  2026 год – 21 994,6 тыс. рублей;  2027 год – 37 439,4 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 65 351,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 6 743,5 тыс. рублей;  2019 год – 880,2 тыс. рублей;  2020 год – 924,1 тыс. рублей;  2021 год – 682,6 тыс. рублей;  2022 год – 2 305,3 тыс. рублей;  2023 год – 22 760,2 тыс. рублей;  2024 год – 28 852,3 тыс. рублей;  2025 год – 829,8 тыс. рублей;  2026 год – 700,1 тыс. рублей;  2027 год – 673,1 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства федерального бюджета – 212 455,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 12 313,8 тыс. рублей;  2019 год – 28 458,8 тыс. рублей;  2020 год – 29 877,2 тыс. рублей;  2021 год – 22 069,2 тыс. рублей;  2022 год – 21 950,8 тыс. рублей;  2023 год – 20 932,5 тыс. рублей;  2024 год – 34 997,5 тыс. рублей;  2025 год – 15 764,9 тыс. рублей;  2026 год – 13 301,5 тыс. рублей;  2027 год – 12 789,7 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования Муниципальной программы (Утверждено) – 380 558,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 21 174,8 тыс. рублей;  2019 год – 32 682,6 тыс. рублей;  2020 год – 34 921,1 тыс. рублей;  2021 год – 21 008,2 тыс. рублей;  2022 год – 22 352,5 тыс. рублей;  2023 год – 47 808,8 тыс. рублей;  2024 год – 97 702,3 тыс. рублей;  2025 год – 73 376,6 тыс. рублей;  2026 год – 15 055,4 тыс. рублей;  2027 год – 14 476,2 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:  средства городского бюджета (софинансирование субсидии) – 22 328,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 2 117,5 тыс. рублей;  2019 год – 3 259,9 тыс. рублей;  2020 год – 3 422,4 тыс. рублей;  2021 год – 1 399,5 тыс. рублей;  2022 год – 1 484,7 тыс. рублей;  2023 год – 2 522,6 тыс. рублей;  2024 год – 4 805,9 тыс. рублей;  2025 год – 1 249,0 тыс. рублей;  2026 год – 1 053,8 тыс. рублей;  2027 год – 1 013,4 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства городского бюджета (софинансирование заинтересованных лиц) – 7 839,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 83,7 тыс. рублей;  2020 год – 697,4 тыс. рублей;  2021 год – 1 015,6 тыс. рублей;  2022 год – 1 142,6 тыс. рублей;  2023 год – 1 593,5 тыс. рублей;  2024 год – 3 307,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства городского бюджета (сверх соглашения) – 81 272,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 25 739,6 тыс. рублей;  2025 год – 55 532,9 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 65 215,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 6 743,5 тыс. рублей;  2019 год – 880,2 тыс. рублей;  2020 год – 924,1 тыс. рублей;  2021 год – 557,8 тыс. рублей;  2022 год – 2 294,1 тыс. рублей;  2023 год – 22 760,2 тыс. рублей;  2024 год – 28 852,3 тыс. рублей;  2025 год – 829,8 тыс. рублей;  2026 год – 700,1 тыс. рублей;  2027 год – 673,1 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей,  средства федерального бюджета – 203 902,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 12 313,8 тыс. рублей;  2019 год – 28 458,8 тыс. рублей;  2020 год – 29 877,2 тыс. рублей;  2021 год – 18 035,3 тыс. рублей;  2022 год – 17 431,1 тыс. рублей;  2023 год – 20 932,5 тыс. рублей;  2024 год – 34 997,5 тыс. рублей;  2025 год – 15 764,9 тыс. рублей;  2026 год – 13 301,5 тыс. рублей;  2027 год – 12 789,7 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения;  - повышение уровня благоустройства в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;  - улучшение экологической ситуации на территории города, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;  - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства города. |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

**на территории Юргинского городского округа**

1.1. На территории города Юрги 97 благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города, что составляет 45,1 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

1.2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города, проживающего в многоквартирных домах, составляет 28,8 %.

1.3. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) в городе Юрге - 39, их площадь составляет 84,0 га. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий составляет 50,5%, их площадь 42,144 га.

Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования в городе Юрге от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 49,5 % или 41,856 га.

1.4. В городе Юрге сформирована многолетняя положительная практика трудового участия организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования.

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории города организуются «субботники», в ходе которых организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территории, прилегающей к их офисам, магазинам. Ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 300 человек.

Ежегодно проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией на «лучший двор», участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Аналогичные конкурсы периодически проводятся и среди управляющих организаций города.

Справочно: В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

1.5. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными горожанами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

| №  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | 1.Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2.Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству. |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах положений о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение.  2. Использование механизмов судебного взыскания задолженности. |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1.Проведение предварительной  методологической работы, в том числе с привлечением экспертов.  2. Учет единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.  4. Инициирование, при необходимости, поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы. |

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания горожан и гостей города.

**Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы**

В целях обеспечения максимальной эффективности от вложенных финансовых и иных ресурсов разработана данная муниципальная программа.

Также она имеет следующие цели:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории Юргинского городского округа;

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение формирования единого облика территории города;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города;

- улучшение экологической ситуации на территории города, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;

- повышение уровня благоустройства: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;

- повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

**Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы**

### с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

### 3.1. Основными направлениями муниципальной программы являются благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города, а также территорий общего пользования, осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. В городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

* ремонт тротуаров;
* обеспечение освещения территорий общего пользования;
* установка скамеек;
* установка урн для мусора;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение территорий общего пользования;
* установка элементов детского игрового оборудования и спортивных комплексов.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Визуализация | Ед. изм. | Ориентировочные нормативы финансовых затрат на ед. измерения с учетом НДС, в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство 2-х слойного асфальтобетонного покрытия с демонтажом и монтажом бордюрного камня |  | м2 | 2 700,0-3 700,0 |
| Устройство  1-слойного асфальтобетонного покрытия с демонтажом и монтажом бордюрного камня |  | м2 | 2 300,0-2 700,0 |
| Ремонт тротуара в т.ч.: |  |  |  |
| Ремонт тротуара в асфальтобетонном исполнении |  | м2 | 1 800,0-2 400,0 |
| Ремонт тротуара с укладкой брусчатки |  | м2 | 3 400,0-3 800,0 |
| Обеспечение освещения | D:\информация\ДИСК D\Documents\Кузня прочее\Фонари\ftk15-5_kvt27.2.2-kaplya_s_kryshkoy-46004600mm-166kg-img2.jpg | шт. | 30 000,0-32 000,0 |
| Установка скамеек | skameika-10 | шт. | 19 000,0-24 500,0 |
| Установка урн | 064_big | шт. | 7 500,0 - 13 000,0 |
| Оборудование автомобильных парковок |  | м2 | 2 700,0-3 000,0 |
| Озеленение, в т.ч. |  |  |  |
| Посадка деревьев (рябина, липа, береза, хвойные) | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ed2a3d4e894b03f8cf826977f4206725-l&n=13 | шт. | 3 000,0-4 000,0 |
| Посадка цветов | http://www.dailynews.kz/thumb/620x410/i/2014/June/09/fba9263201cf59c5f2b1a01f58c7fb7bb737c8b0.jpg | шт. | 45,0-65,0 |
| Посадка кустарников | https://kibersport.net/wp-content/uploads/2019/04/spirjatit3.jpg | Шт. | 2 500,0-3 500,0 |
| Установка вазонов | ÐÐ°Ð·Ð¾Ð½ ÑÐµÑÑÐ¸Ð³ÑÐ°Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð004, ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | шт. | 12 000,0-14 000,0 |
| Установка элементов детского игрового оборудования и спортивного комплекса, в т.ч.: |  |  |  |
| Элементы детского игрового оборудования | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5a24ff07f6f19784d8341f37341fac70-l&n=13 |  | 343 500,0-400 000,0 |
| Спортивный комплекс | https://24tv.ua/resources/photos/news/201302/312050.jpg |  | 1 250 000,0-1 400 000,0 |

3.3. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

- ремонт автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт твердых покрытий аллей;

- ремонт отмостки.

В рамках минимального перечня работ предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Расходные обязательства Юргинского городского округа по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ софинансируются из бюджета Кемеровской области - Кузбасса при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в таблице 2.

Таблица 2

| №  п/п | Наименование изделия | Визуализация | Ед. изм. | Ориентировочные нормативы финансовых затрат на ед. измерения с учетом НДС, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт асфальтобетон ного покрытия с демонтажем и монтажом бордюрного камня, устройство 2-х слойного асфальтобетона |  | м2 | 2 700,0-3 000,0 |
| 2. | Светильники |  | 1 шт. | 4 500,0 – 5 500,0 |
| 3. | Скамья | skameika-10 | шт. | 16 000,0-22 000,0 |
| 4 | Установка урн |  | 1 шт. | 4 000,0-6 000,0 |
| 5. | Ремонт асфальтобетон ного покрытия для автомобильных парковок |  | м2 | 2 700,0-3 000,0 |
| 6. | Озеленение (посадка деревьев: рябина, береза высотой не менее 1,5м, с уходом) | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ed2a3d4e894b03f8cf826977f4206725-l&n=13 | шт. | 3 000,0- 4 000,0 |
| 7. | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек |  | м2 | 2 300,0-2 700,0 |
| 8. | Ремонт твердых покрытий аллей |  | м2 | 2 800,0-3 200,0 |
| 9. | Ремонт асфальтобетон-ного покрытия отмосток |  | м2 | 2 200,0-2 600,0 |

3.4. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт пешеходных мостиков;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

3.5. Иные виды работ:

- ремонт контейнерных площадок;

- ремонт ливневой канализации.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в составе дополнительного и иного перечней работ, приведена в таблице 3.

Таблица 3

| №п/п | Наименование изделия | Визуализация | Ед. изм. | Нормативы финансовых затрат на ед. измерения с учетом НДС, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт пешеходных мостиков | gandex | м2 | 25 000,0-30 000,0 |
| 2. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  | комплекс | 135 000,00-198 744,00 |
|  | комплекс | 23 000,00 -76 167,00 |
|  | шт. | 10 600,00-15 548,0 |
|  | 1 шт. | 32 600,00 -76 167,00 |
|  | 1 шт. | 78 600,0 -155 200,0 |
|  | 1 шт. | 10 140,0-16 000,0 |
| 3. | Установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм | ÐÐ°Ð·Ð¾Ð½ ÑÐµÑÑÐ¸Ð³ÑÐ°Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð004, ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | шт. | 12 000,0-14 000,0 |
| **_RAN3811** | шт. | 20 000,0 -25 000,0 |
| **resize?w=660&src=%2Fdata%2F95%2F5b%2Faa%2Ff5%2F955baaf563a4b5ecab7047d7d3e02e18b7c39bc7101c35d7167ac290636df209** | шт. | 45 000,0-55 000,0 |
| 4. | Ремонт контейнерных площадок |  | м2 | 1 800,0-2 200,0 |
| 5. | Ремонт ливневой канализации | 9617f0b2924c55c6a034229160546b7a | м2 | 35 000-36 000 |

3.6. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в форме финансового и (или) трудового участия.

Финансовое участие осуществляется следующим образом:

1) при проведении работ согласно минимальному перечню работ – софинансирование заинтересованными лицами составляет не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

2) в рамках дополнительного перечня работ:

- на дворовых территориях, включенных в муниципальную программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

3) при проведении работ, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий: оборудование детских и (или) спортивных площадок, установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм, софинансирование заинтересованными лицами составляет не менее 90% от общей стоимости выполняемых работ.

3.7. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых в управляющих компаниях и обслуживающих организациях, а также на счете администратора доходов - Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Юрги (далее – УЖКХ г. Юрги), открытом в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области.

УЖКХ г. Юрги ведет обособленный учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и ежемесячно опубликовывает данные о количестве поступивших от заинтересованных лиц денежных средств на официальном сайте Администрации города Юрги в информационно - телекоммуникационной системе «Интернет».

Кроме того, УЖКХ г. Юрги обеспечивает ежемесячное направление данных о поступающих средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ по благоустройству дворовой территории. В случае нарушения указанного срока, мероприятия по благоустройству дворовой территории не проводятся и подлежат исключению из муниципальной программы.

Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в виде доли софинансирования направляются УЖКХ г. Юрги на:

1) финансовое обеспечение работ по минимальному перечню благоустройства дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории;

2) финансовое обеспечение работ по дополнительному перечню работ благоустройства дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории;

3) финансовое обеспечение разработки проектно-сметной документации, проведение проверки достоверности сметной стоимости, если такое решение принято заинтересованными лицами;

4) финансовое обеспечение услуг организаций, осуществляющих строительный контроль если они предусмотрены сметной документацией.

В рамках предоставленных полномочий УЖКХ г. Юрги аккумулирует денежные средства заинтересованных лиц путем заключения с уполномоченным представителем заинтересованных лиц соглашения, в которых определяются порядок сбора передаваемых денежных средств заинтересованных лиц, сроки их перечисления, их целевое использование, ответственность за неисполнение условий соглашения. Форма соглашения утверждается приказом УЖКХ г. Юрги.

Объем собираемых денежных средств заинтересованных лиц определяется на основании утвержденного перечня работ в соответствии с представленным проектом благоустройства дворовой территории и локальным(и) сметным(и) расчетом(ами).

После выполнения подрядной организацией работ по благоустройству дворовой территории в полном объеме сторонами подписываются акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (далее – Акт) и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (далее – Справка).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется УЖКХ г. Юрги в виде доли софинансирования на основании предоставленных Акта и Справки, подписанных без замечаний уполномоченным представителями заинтересованных лиц, подрядчиком и организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля и технического надзора за проведением работ по благоустройству, членами приемочной комиссии.

Расходование средств осуществляется УЖКХ г. Юрги в соответствии с их целевым назначением с учетом положений [Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK)», [ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Ф](https://docs.cntd.ru/document/901714433#8OK0LL)едерации.

Контроль за расходованием денежных средств заинтересованных лиц осуществляют уполномоченные представители заинтересованных лиц в рамках соглашения, заключенного с УЖКХ г. Юрги.

УЖКХ г. Юрги обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств уполномоченным представителям заинтересованных лиц в срок до 31 декабря ежегодно в случаях:

1) экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

2) экономии денежных средств по окончании выполнения работ, подтвержденной актами выполненных работ по форме КС-2;

3) невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в полном объеме;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Заинтересованные лица обеспечивают зачисление денежных средств на счет УЖКХ   
г. Юрги сверх зачисленных в случае увеличения предусмотренных объемов работ не более, чем на 10%.

Иные условия возврата и дополнительного зачисления заинтересованными лицами денежных средств могут быть установлены соглашением, заключаемым УЖКХ г. Юрги с заинтересованными лицами.

3.8. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб и т.д.).

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий возможно привлечение студенческих отрядов.

3.9. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями, утвержденными в Правилах благоустройства территории Юргинского городского округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| 1. | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями, утвержденными в Правилах благоустройства территории Юргинского городского округа | до 31.12.2026 |
| 2. | Контроль исполнения заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве | до 31.12.2026 |

3.10. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, и адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, указан в приложении №2 к муниципальной программе.

3.11. Юргинский городской округ вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Юрги.

3.12. Юргинский городской округ вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домовых которых приняли решения об отказе благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные данной программой.

3.13. Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации данной муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) Заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидий в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из федерального, областного и городского бюджетов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| 1. | Подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 2020-2026 |
| 2. | Подготовить документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (кадастровые работы) | 2020-2026 |
| 3. | Направить в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков | 2020-2026 |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел 4 Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием**

**плановых значений целевых показателей (индикаторов)**

Срок реализации настоящей муниципальной программы - 2018-2030 годы.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I этап (2018-2023 гг.)** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы | Количество благоустроенных дворовых территорий в год | Ед. | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,7 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования в год | га | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 2,054 |
| Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, не менее | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **II этап (2024-2030 гг.)** | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы | Количество благоустроенных дворовых территорий в год | Ед. | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 18,08 | - | - | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования в год | га | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, не менее | % | 5 | - | - | - | - | - | - |

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018- 2030 годы**

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы являются средства федерального, областного, городского бюджетов, а также средства юридических и физических лиц.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы**

**I этап (2018-2023 гг.)**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | | Связь с государственной программой Кемеровской области/ Региональным проектом\* | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | | | Исполнитель  программного  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы | Всего: | План | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018 - 2025 годы/  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 21 174,8 | 32 682,6 | 34 921,1 | 25 825,2 | 27 229,4 | 47808,8 |  |
| Утверждено в бюджете | 21 174,8 | 32 682,6 | 34 921,1 | 21 008,2 | 22 352,5 | 47808,8 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 2 117,5 | 3 259,9 | 3 422,4 | 1 815,4 | 1 825,8 | 2522,6 |
| Утверждено в бюджете | 2 117,5 | 3 259,9 | 3 422,4 | 1 399,5 | 1 484,7 | 2522,6 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 83,7 | 697,4 | 1 258,0 | 1 147,5 | 1593,5 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 83,7 | 697,4 | 1 015,6 | 1 142,6 | 1593,5 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 12 313,8 | 28 458,8 | 29 877,3 | 22 069,2 | 21 950,8 | 20932,5 |
| Утверждено в бюджете | 12 313,8 | 28 458,8 | 29 877,3 | 18 035,3 | 17 431,1 | 20932,5 |
| областной бюджет | План | 6 743,5 | 880,2 | 924,1 | 682,6 | 2 305,3 | 22760,2 |
| Утверждено в бюджете | 6 743,5 | 880,2 | 924,1 | 557,8 | 2 294,1 | 22760,2 |
| 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Всего | План | 9825,5 | 23 282,9 | 13948,7 | 25 128,7 | 22 950,8 | 20201,3 |
| Утверждено в бюджете | 9825,5 | 23 282,9 | 13948,7 | 20 311,7 | 18 931,7 | 20201,3 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 982,6 | 2 319,9 | 1 325,1 | 1 766,6 | 1 526,2 | 1760,5 |
| Утверждено в бюджете | 982,6 | 2 319,9 | 1 325,1 | 1 350,8 | 1 245,3 | 1760,5 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 83,70 | 697,4 | 1 258,0 | 1 147,5 | 1593,5 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 83,70 | 697,4 | 1 015,6 | 1 142,5 | 1593,5 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 5713,8 | 20 252,9 | 11 568,3 | 21 440,9 | 18 353,0 | 14608,2 |
| Утверждено в бюджете | 5713,8 | 20 252,9 | 11 568,3 | 17 407,0 | 14 619,8 | 14608,2 |
| областной бюджет | План | 3129,1 | 626,4 | 357,8 | 663,1 | 1 924,1 | 2239,3 |
| Утверждено в бюджете | 3129,1 | 626,4 | 357,8 | 538,4 | 1 924,1 | 2239,3 |
| в том числе:  на основании поданных заявок и результатов общественного обсуждения в 2018 году: | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Победы, 38,  пр. Победы, 38а  (минимальный перечень работ) | Всего | План |  | 3 748,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 3 748,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 374,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 374,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 2180,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2180,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 1193,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 1193,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. 2-ая Кирпичная, 3,  ул. 2-ая Кирпичная, 5  (минимальный перечень работ) | Всего | План | 2697,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 2697,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет | План | 269,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 269,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 1568,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 1568,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 858,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 858,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Московская, 3 (минимальный перечень работ) | Всего | План | 1868,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 1868,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 186,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 186,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 1086,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 1086,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 595,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 595,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Московская, 40 (минимальный перечень работ) | Всего | План | 1511,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 1511,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 151,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 151,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 878,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 878,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 481,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 481,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  на основании поданных заявок и результатов общественного обсуждения в 2019 году: | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Зеленая, 20а:  - минимальный перечень работ;  -дополнительный перечень работ | Всего | План |  | 0 | 1 392,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 1 392,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 138,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 138,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 1 207,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 1 207,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 37,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 37,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Кирова, 25,  ул. Кирова, 27,  ул. Кирова, 29:  - минимальный перечень работ;  -дополнительный перечень работ | Всего | План |  | 0 | 7 767,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 7 767,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 774,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 774,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 21,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 21,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 6 762,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 6 762,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 209,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 209,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Победы, 36а:  - минимальный перечень работ;  - дополнительный перечень работ | Всего | План |  | 0 | 2 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 2 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 254,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 254,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 30,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 30,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 2 221,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 2 221,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План |  | 0 | 68,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 68,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  б-р Металлургов, 6,  б-р Металлургов, 8:  - минимальный перечень работ;  - дополнительный перечень работ | Всего | План |  | 0 | 3 213,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 3 213,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 2 792,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 2 792,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 86,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 86,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Машиностроителей, 51а,  ул. Машиностроителей, 53:  - минимальный перечень работ;  - дополнительный перечень работ | Всего | План |  | 0 | 8 334,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 8 334,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 832,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 832,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 8,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 7 268,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 7 268,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 224,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 224,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  на основании поданных заявок и результатов общественного обсуждения в 2020 году: | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Томская, 5 | Всего | План |  | 0 | 0 | 958,67 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 958,67 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 91,07 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 91,07 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 47,93 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 47,93 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 795,07 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденов бюджете | 0 | 0 | 795,07 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 24,59 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 24,59 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Победы, 28а,  пр. Победы, 30 | Всего | План |  | 0 | 0 | 2797,62 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 2797,62 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 265,77 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 265,77 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных, лиц) | План | 0 | 0 | 139,88 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 139,88 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 2320,21 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 2320,21 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 71,76 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 71,76 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Волгоградская, 22б, ул. Волгоградская, 24 | Всего | План |  | 0 | 0 | 3532,75 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 3532,75 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 335,61 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 335,61 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных, лиц) | План | 0 | 0 | 176,64 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 00 | 0 | 176,64 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 2929,89 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 2929,89 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Кузбасский, 16,  пр. Победы, 42 | Всего | План |  | 0 | 0 | 5005,28 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 5005,28 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 475,50 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 475,50 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 250,26 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 250,26 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 4151,13 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 4151,13 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 128,39 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 128,39 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Фестивальная, 12 | Всего | План |  | 0 | 0 | 1654,36 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 1654,36 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 157,16 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 157,16 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 82,72 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 82,72 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 1372,04 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 1372,04 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 42,43 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 42,43 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  на основании поданных заявок и результатов общественного обсуждения в 2021 году: | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Кирова, 2 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 927,8 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 927,8 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 795,10 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 795,10 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 24,60 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 24,60 | 0 | 0 |
| 1.16 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Машиностроителей, 57 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 3 110,90 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 3 110,90 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 206,90 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 206,90 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 155,60 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 155,60 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 2 666,10 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 2 666,10 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 82,50 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 82,50 | 0 | 0 |
| 1.17 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Машиностроителей, 51, ул. Машиностроителей, 53а,  ул. Фестивальная, 1а | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 8 132,70 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 8 132,70 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 540,80 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 540,80 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 406,60 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 406,60 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 6 969,70 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 6 969,70 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 215,60 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 215,60 | 0 | 0 |
| 1.18 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Победы, 53,  пр. Кузбасский, 14 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 8 140,30 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 8 140,30 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 541,30 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 541,30 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 407,01 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 407,01 | 0 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 6 976,20 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 6 976,20 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 215,80 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 215,80 | 0 | 0 |
| В том числе:  благоустраиваемые за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Кузбасский, 16А,  пр. Кузбасский, 18А,  пр. Кузбасский, 18Б,  пр. Кузбасский, 20Б | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 4 817,10 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 415,90 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 242,50 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 4 033,90 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 124,80 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе:  на основании поданных заявок и результатов общественного обсуждения в 2022 году: | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Машиностроителей, 55А | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 374,5 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 374,5 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,90 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,90 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,70 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,70 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976,90 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976,90 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,00 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,00 | 0 |
| 1.21 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  б-р Металлургов,1 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 122,60 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 094,50 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,70 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,80 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,10 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,70 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 390,10 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 977,50 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,80 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,50 | 0 |
| 1.22 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Никитина, 34 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643,30 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628,20 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,30 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,30 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,15 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,40 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122,30 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832,70 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,55 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,80 | 0 |
| 1.23 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Никитина, 36 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643,30 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628,20 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,3 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,3 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,2 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,4 | 0 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 122,3 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 832,7 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,6 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,8 | 0 |
| в том числе: благоустраиваемые за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | |
| 1.24 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Машиностроителей, 53Б | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 167,10 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,30 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование су | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,10 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План |  |  |  |  |  | 208,40 |  |  |
| Утверждено в бюджете |  |  |  |  |  | 206,30 |  |  |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План |  |  |  |  |  | 3 571,20 |  |  |
| Утверждено в бюджете |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| областной бюджет | План |  |  |  |  |  | 110,50 |  |  |
| Утверждено в бюджете |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| в том числе:  на основании поданных заявок и результатов общественного обсуждения в 2023 году: | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Победы, 36 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007,2 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007,2 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,6 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,6 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,5 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,5 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,2 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,2 |
| 1.26 | Благоустройство дворовой территории по адресу:  пр. Победы, 34 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007,2 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007,2 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,6 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,6 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,5 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,5 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,2 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,2 |
| 1.27 | Благоустройство дворовой территории  по адресу:  пр. Победы, 49 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681,7 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681,7 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,1 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,1 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,6 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,6 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925,8 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925,8 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,2 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,2 |
| 1.28 | Благоустройство дворовой территории  по адресу:  б-р Металлургов, 2 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681,7 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681,7 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,1 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,1 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,6 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,6 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925,8 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925,8 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,2 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,2 |
| 1.29 | Благоустройство дворовой территории  по адресу:  б-р Металлургов, 4 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681,7 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681,7 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,1 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,1 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,6 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,6 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925,8 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925,8 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,2 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,2 |
| 1.30 | Благоустройство дворовой территории  по адресу:  ул. Фестивальная, 4 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295,2 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295,2 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,8 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,8 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,9 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,9 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949,1 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949,1 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,4 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,4 |
| 1.31 | Благоустройство дворовой территории  по адресу:  ул. Фестивальная, 11 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423,3 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423,3 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,3 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,3 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,8 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,8 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728,3 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728,3 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,9 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,9 |
| 1.32 | Благоустройство дворовой территории  по адресу:  ул. Фестивальная, 13 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423,3 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423,3 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,3 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,3 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,8 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,8 |
| Иные, не  запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728,3 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728,3 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,9 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,9 |
| 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Всего | План |  | 11349,25 | 9 399,6 | 20 972,4 | 696,6 | 3878,6 | 27607,5 |  |
| Утверждено в бюджете | 11 349,25 | 9 399,6 | 20 972,4 | 696,6 | 3 420,80 | 27607,5 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 1134,92 | 939,97 | 2 097,25 | 48,8 | 271,6 | 762,1 |
| Утверждено в бюджете | 1134,92 | 939,97 | 2 097,25 | 48,8 | 239,5 | 762,1 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 6599,93 | 8 205,9 | 18 308,9 | 628,4 | 3237 | 6324,4 |
| Утверждено в бюджете | 6599,93 | 8 205,9 | 18 308,9 | 628,4 | 2 811,3 | 6324,4 |
| областной бюджет | План | 3 614,4 | 253,79 | 566,26 | 19,4 | 370,0 | 20521 |
| Утверждено в бюджете | 3 614,4 | 253,79 | 566,26 | 19,4 | 370,0 | 20521 |
| в том числе на основании поданных предложений и результатов общественного обсуждения в 2018 году: | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории по  пр. Победы (дома №17, 25), 1 микрорайон | Всего | План |  | 11 349,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 11 349,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 1 134,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 1 134,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 6 599,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 6 599,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 3 614,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 3 614,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на основании поданных предложений и результатов общественного обсуждения в 2019 году: | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории по  пр. Победы (дом №31),  1 микрорайон | Всего | План |  | 0 | 4 294,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 4 294,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 429,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 429,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 3 748,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 3 748,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 115,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 115,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории  «Сквер на «Площади Славы»» | Всего | План | 0 | 5105,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 5105,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 510,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 510,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 4456,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 0 | 4456,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 137,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 137,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на основании поданных предложений и результатов общественного обсуждения в 2020 году | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории по  пр. Победы  (1 микрорайон) от  ул. Павлова до  пр. Победы д.3 | Всего | План |  | 0 | 0 | 10 861,4 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 10 861,4 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 1 086,14 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 1 086,14 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 9481,95 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 9481,95 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 293,26 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 293,26 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Благоустройство общественной территории по  пр. Победы  (1 микрорайон) от  пр. Победы д.3 до  ул. Кирова | Всего | План |  | 0 | 0 | 9 023,07 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 9 023,07 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 902,31 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 902,31 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 7 877,14 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 7 877,14 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 243,62 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 243,62 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории «Сквер имени Георгия Васильевича Басырова»  (с площадью перед ДК «Победы») I этап | Всего | План |  | 0 | 0 | 1 088,01 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 1 088,01 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 108,80 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 108,80 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 949,83 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 949,83 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 29,38 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 29,38 | 0 | 0 | 0 |
| на основании поданных предложений и результатов общественного обсуждения в 2021 году: | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Благоустройство общественной территории «Сквер имени Георгия Васильевича Басырова»  (с площадью перед ДК «Победы») II этап | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 128,60 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 128,60 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 3,60 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 3,60 | 0 | 0 |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории – мини-сквер по адресу: ул. Леонова, 12. | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 396,70 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 396,70 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 27,80 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 27,80 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 357,90 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 357,90 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 0 | 0 |
| 2.9. | Благоустройство общественной территории –мини-сквер по адресу: ул. Строительная, 23 | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 171,30 | 0 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 171,30 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 11,99 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 11,99 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 154,50 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 154,50 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| на основании поданных предложений и результатов общественного обсуждения в 2022 г: | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Благоустройство общественной территории – пешеходная зона от пр. Победы до ул. Фестивальная | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057,80 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,10 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,00 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,80 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,10 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,90 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,90 | 0 |
| 2.11 | Благоустройство общественной территории - минисквер возле памятника Строителям | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820,80 | 0 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820,80 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,50 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,50 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318,20 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318,20 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,10 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,10 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на основании поданных предложений и результатов общественного обсуждения в 2023 г: | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Благоустройство общественной территории - парк «Кировский» | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972,5 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972,5 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,6 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,6 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548,5 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548,5 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,4 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,4 |
| 2.13 | Благоустройство общественной территории - аллея ул. Машиностроителей (от ул. Волгоградская до  ул. Московская) | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083,5 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083,5 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,5 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,5 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775,9 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775,9 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,1 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,1 |
| в рамках реализации подпрограммы: «Сохранение памяти подвига тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны» за счет выделения субсидии из областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | Реконструкция, ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов трудовой доблести и воинской славы, обустройство иных памятных мест, а также благоустройство прилегающей к указанным объектам территории | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 |
| 2.14.1 | Ремонт монумента «50 лет Октябрьской Социалистической революции» и благоустройство прилегающей территории (Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пересечение  ул. Московской и  ул. Исайченко) | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 | УЖКХ  г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные, не запрещенные законодательством, источники: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551,5 |

**II этап (2024-2030 гг.)**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | | Связь с государст-венной программой Кемеровской области/ Региональным проектом\* | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | | | | Исполнитель программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы | Всего: | План | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» / Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 97 702,3 | 73 376,6 | 37 000,0 | 51 915,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 82 112,5 | 73 376,6 | 15 055,4 | 14 476,2 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 4 805,9 | 1 249,0 | 1 053,8 | 1 013,4 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 4 805,9 | 1 249,0 | 1 053,8 | 1 013,4 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 3 307,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 3 307,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 34 997,5 | 15 764,9 | 13 301,5 | 12 789,7 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 34 997,5 | 15 764,9 | 13 301,5 | 12 789,7 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 28 852,3 | 829,8 | 700,1 | 673,1 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 28 852,3 | 829,8 | 700,1 | 673,1 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 25 739,6 | 55 532,9 | 21 944,6 | 37 439,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 10 149,8 | 55 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Всего | План | 66 141,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 66 141,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 4 398,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 4 398,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 3 307,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 3 307,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 32 029,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 32 029,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 26 405,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 26 405,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на основании поданных заявок и результатов общественного обсуждения в 2024 году: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы, 32б | Всего | План |  | 9 400,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 9 400,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 625,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 625,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 4 552,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 4 552,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 3 753,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 3 753,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы, 34б | Всего | План |  | 10 529,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 10 529,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 700,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 700,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 526,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 526,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 5 098,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 5 098,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 4 203,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 4 203,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы, 51 | Всего | План |  | 11 245,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 11 245,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 747,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 747,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 562,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 562,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 5 445,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 5 445,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 4 489,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 4 489,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы, 34а | Всего | План |  | 7 381,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 7 381,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 490,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 490,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 369,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 369,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 3 574,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 3 574,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 2 946,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 946,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Фестивальная, 5 | Всего | План |  | 9 097,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 9 097,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 605,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 605,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 454,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 454,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 4 405,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 4 405,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 3 632,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 3 632,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Фестивальная, 5а | Всего | План |  | 8 480,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 8 480,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 564,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 564,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 424,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 424,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 4 107,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 4 107,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 3 385,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 3 385,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Фестивальная, 3 | Всего | План |  | 4 606,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 4 606,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 306,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 306,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 230,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 230,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 2 230,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 230,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 1 839,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 1 839,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Благоустройство дворовой территории по адресу: б-р Металлургов, 6а | Всего | План |  | 5 399,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 5 399,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 359,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 359,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование заинтересованных лиц) | План | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 2 615,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 615,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 2 155,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 155,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Всего | План |  | 31 561,3 | 73 376,6 | 37 000,0 | 51 915,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Утверждено в бюджете | 15 971,5 | 73 376,6 | 15 055,4 | 14 476,2 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 407,5 | 1 249,0 | 1 053,8 | 1 013,4 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 407,5 | 1 249,0 | 1 053,8 | 1 013,4 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 2 967,6 | 15 764,9 | 13 301,5 | 12 789,7 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 967,6 | 15 764,9 | 13 301,5 | 12 789,7 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 2 446,6 | 829,8 | 700,1 | 673,1 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 446,6 | 829,8 | 700,1 | 673,1 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 25 739,6 | 55 532,9 | 21 944,6 | 37 439,4 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 10 149,8 | 55 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на основании результатов общественного обсуждения в 2024 году: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории - парк «Кировский» II этап | Всего | План |  | 15 359,3 | 9 594,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 15 359,3 | 9 594,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 403,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 403,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 2 938,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 938,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 2 422,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 2 422,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 9 594,7 | 9 594,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 9 594,7 | 9 594,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории - аллея пр. Кузбасский (от пр. Победы до ул. Волгоградской) | Всего | План |  | 16 202,0 | 15 589,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 612,2 | 15 589,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджет | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 29,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 29,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 16 144,9 | 15 589,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 555,1 | 15 589,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на основании результатов общественного обсуждения в 2025-2026 годах: | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории - сквер возле клуба «Строитель» | Всего | План |  | 0 | 9 001,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджет | 0 | 9 001,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 246,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 246,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 3 109,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 3 109,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 163,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 163,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 5 481,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 5 481,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории - аллея по пр. Кузбасский (от пр. Победы до ул. Фестивальная) | Всего | План |  | 0 | 19 690,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХг. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 19 690,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 540,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 540,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 6 824,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 6 824,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 359,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 359,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 11 965,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 11 965,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Аллея по ул. Волгоградская  (от пр. Победы, 31 до ул. Машиностроителей, нечетная сторона) | Всего | План |  | 0 | 16 821,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 16 821,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 274,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 274,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 3 463,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 3 463,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 182,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 182,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 12 901,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 12 901,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Текущий ремонт тротуара  (с устройством водоотвода ул. Московская, 34) | Всего | План |  | 0 | 2 678,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 2 678,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 2 366,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 2366,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 124,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 124,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Пешеходная зона по ул. Московская  (от ул. Строительная до ул. Павлова, нечетная сторона) | Всего | План |  | 0 | 0 | 11 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХг. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 4 679,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 327,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 327,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 4 134,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 4 134,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 217,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 217,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 0 | 6 820,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Пешеходная зона по ул. Кирова  (от пр. Победы, 1 до ул. Кирова, 23, нечетная сторона) | Всего | План |  | 0 | 0 | 7 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 3 051,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 213,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 213,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 2 696,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 2 696,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 141,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 141,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 0 | 4 448,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Пешеходная зона по пр. Победы  (от пр. Победы, 12 до пр. Победы, 18, четная сторона) | Всего | План |  | 0 | 0 | 18 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 7 324,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 512,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 512,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 6 471,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 6 471,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 340,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 340,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 0 | 10 675,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Аллея  ул. Волгоградская  (от пр. Кузбасский до ул. Никитина, нечетная сторона) | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 18 950,0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХг. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 5 284,1 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 369,9 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 369,9 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 4 668,5 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 4 668,5 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 245,7 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 245,7 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 0 | 0 | 13 665,9 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Пешеходная зона ул. Тальская  (от ул. Ленина) - МБОУ "СОШ №1" | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 15 225,6 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 4 245,4 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 297,2 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 297,2 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 3 750,8 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 3 750,8 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 197,4 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 197,4 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 0 | 0 | 10 980,2 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Аллея по  ул. Волгоградская (от пр. Кузбасский до ул. Машиностроителей, четная сторона) | Всего | План |  | 0 | 0 | 0 | 17 740,0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ г. Юрги |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 4 946,7 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (софинансирование субсидии) | План | 0 | 0 | 0 | 346,3 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 346,3 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 4 370,4 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 4 370,4 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | План | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет (сверх соглашения) | План | 0 | 0 | 0 | 12 793,3 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Юргинского

городского округа» на 2018-2030

годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | Ожидаемый  непосредственный результат  (краткое описание) | | Основные направления реализации | | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | |
| 2018 год | | | | | | | | | |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: ул. Московская, 40:  1.1. Минимальный перечень работ:  1.1.1. Ремонт дворового проезда. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: ул.2-ая Кирпичная, 3,5:  2.1. Минимальный перечень работ:  2.1.1. Ремонт дворового проезда. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 3. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: пр. Победы, 38,38а:  3.1. Минимальный перечень работ:  3.1.1. Ремонт дворового проезда. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 4. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: ул. Московская, 3:  4.1. Минимальный перечень работ:  4.1.1. Ремонт дворового проезда.  4.2. Трудовое участие (посадка деревьев.) | УЖКХ  г. Юрги | | Июнь | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 5. Выполнение работ по благоустройству общественной территории по бульвару  пр. Победы (дом №17, 25) 1 микрорайон. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Сентябрь | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | | Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2018 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | Количество отремонтирован-ных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 1. год | | | | | | | | | |  |
| 6. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: ул.  Зеленая, 20а:  6.1. Минимальный перечень работ:  6.1.1. Ремонт дворового проезда.  6.2. Дополнительный перечень:  6.2.1. Ремонт тротуара. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 7.Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: ул. Кирова, 25,27,29:  7.1. Минимальный перечень работ:  7.1.1. Ремонт дворового проезда.  7.1.2. Установка скамеек, урн.  7.1.3. Обеспечение освещения.  7.2. Дополнительный перечень работ:  7.2.1. Ремонт тротуара. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Сентябрь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 8. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: пр. Победы, 36а:  8.1. Минимальный перечень работ:  8.1.1. Ремонт дворового проезда.  8.1.2. Установка скамеек и урн.  8.2. Дополнительный перечень работ:  8.2.1. Ремонт автомобильных парковок. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 9. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: б-р Металлургов, 6,8:  9.1. Минимальный перечень работ:  9.1.1. Ремонт дворового проезда.  9.1.2. Установка скамеек и урн.  9.2. Дополнительный перечень работ:  9.2.1. Ремонт автомобильных парковок. | УЖКХ  г. Юрги | | Июнь | Сентябрь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 10. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: ул. Машиностроителей, 51а, 53  10.1. Минимальный перечень работ:  10.1.1. Ремонт дворовых проездов.  10.1.2. Установка скамеек и урн.  10.2. Дополнительный перечень работ:  10.2.1. Ремонт автомобильных парковок. | УЖКХ  г. Юрги | | Июнь | Сентябрь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД,  организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой,  контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 11. Выполнение работ по благоустройству общественной территории по бульвару  пр. Победы (дом №31) 1 микрорайон. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Сентябрь | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2019 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтирован-ных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 12. Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер на «Площади Славы». | УЖКХ  г. Юрги | | Июнь | Сентябрь | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2019 году  подготовка проекта ремонта;  организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтирован-  ных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 2020 год | | | | | | | | | | |
| 13.Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: ул. Томская, 5:  13.1. Минимальный перечень работ:  13.1.1. Ремонт дворового проезда.  13.1.2. Установка скамеек, урн.  13.1.3. Ремонт тротуара. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 14. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу: пр. Победы, 28а,30:  14.1. Минимальный перечень работ:  14.1.1. Ремонт дворового проезда.  14.1.2. Установка скамеек, урн.  14.1.3. Ремонт тротуара. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 15. Основное мероприятие на дворовой территории по адресу:  ул. Волгоградская, 22б, 24  15.1. Минимальный перечень работ:  15.1.1 Ремонт дворового проезда.  15.1.2 Установка скамеек, урн.  15.1.3 Ремонт тротуара.  15.1.4 Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД.  -организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой.  -контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 16. Основное мероприятие на  дворовой территории по адресу:  пр. Кузбасский, 16, пр. Победы, 42  16.1. Минимальный перечень работ:  16.1.1. Ремонт дворового проезда.  16.1.2. Установка скамеек, урн.  16.1.3. Ремонт тротуара.  16.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных  муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроен-ных дворовых территорий, % |
| 17. Основное мероприятие на  дворовой территории по адресу:  по ул. Фестивальная, 12  17.1. Минимальный перечень работ:  17.1.1. Ремонт дворового проезда.  17.1.2. Установка скамеек, урн.  17.1.3. Ремонт тротуара.  17.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 18. Выполнение работ по благоустройству общественной территории по бульвару  пр. Победы (от ул. Павлова  до пр. Победы, 3), 1 микрорайон. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Сентябрь | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2020 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 19. Выполнение работ по благоустройству общественной территории по бульвару пр. Победы (от пр. Победы, 3 до ул. Кирова)  1 микрорайон. | | УЖКХ  г. Юрги | Май | | Сентябрь | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2020 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | Количество отремонтирован-ных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроен-ных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |
| 20. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Кирова, 2  20.1. Минимальный перечень работ:  20.1.1. Ремонт дворового проезда.  20.1.2. Установка скамеек, урн.  20.1.3. Ремонт тротуара.  20.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 21. Основные мероприятия на дворовой территории по адресу:  ул. Машиностроителей, 57  21.1. Минимальный перечень работ:  21.1.1. Ремонт дворового проезда.  21.1.2. Установка скамеек, урн.  21.1.3. Ремонт тротуара.  21.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль  качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 22. Основные мероприятия на дворовой территории по адресам: ул. Машиностроителей, 51, ул. Машиностроителей, 53а, ул. Фестивальная, 1а  22.1. Минимальный перечень работ:  22.1.1. Ремонт дворового проезда.  22.1.2. Установка скамеек, урн.  22.1.3. Ремонт тротуара.  22.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 23. Основные мероприятия на дворовой территории по адресам: проспект Победы, 53, проспект Кузбасский, 14  23.1. Минимальный перечень работ:  23.1.1. Ремонт дворового проезда.  23.1.2. Установка скамеек, урн.  23.1.3. Ремонт тротуара.  23.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 24. Основные мероприятия на дворовой территории по адресам: проспект Кузбасский, 16А, проспект Кузбасский, 18А, проспект Кузбасский, 18Б, проспект Кузбасский, 20Б  24.1. Минимальный перечень работ:  24.1.1. Ремонт дворового проезда.  24.1.2. Установка скамеек, урн.  24.1.3. Ремонт тротуара.  24.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений  заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтирован-ных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых  территорий, % |
| 25. Благоустройство общественной территории «Сквер имени Георгия Васильевича Басырова»  (с площадью перед ДК «Победа») II этап | УЖКХ  г. Юрги | | Октябрь  2020 | Май  2021 | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2021году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтирован-ных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 26. Благоустройство общественной территории – микросквер по адресу: Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Юрга,  ул. Леонова, 12. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2021 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 27. Благоустройство общественной территории - микро сквер по адресу: Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Юрга,  ул. Строительная, 23 | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2021 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких  территорий, % |
| 2022 год | | | | | | | | | | |
| 28. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:  ул. Машиностроителей, 53Б  28.1. Минимальный перечень работ:  28.1.1. Ремонт дворового проезда.  28.1.2. Установка скамеек, урн.  28.1.3. Ремонт тротуара.  28.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 29. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:  ул. Машиностроителей, 55А  29.1. Минимальный перечень работ:  29.1.1. Ремонт дворового проезда.  29.1.2. Установка скамеек, урн.  29.1.3. Ремонт тротуара.  29.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 30. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: б-р Металлургов, 1  30.1. Минимальный перечень работ:  30.1.1. Ремонт дворового проезда.  30.1.2. Установка скамеек, урн.  30.1.3. Ремонт тротуара.  30.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 31. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Никитина, 34  31.1. Минимальный перечень работ:  31.1.1. Ремонт дворового проезда.  31.1.2. Установка скамеек, урн.  31.1.3. Ремонт тротуара.  31.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 32. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Никитина, 36  32.1. Минимальный перечень работ:  32.1.1. Ремонт дворового проезда.  32.1.2. Установка скамеек, урн.  32.1.3. Ремонт тротуара.  32.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 33. Благоустройство общественной территории– пешеходная зона от пр. Победы до ул. Фестивальная. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2022 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 34. Благоустройство общественной территории - минисквер возле памятника Строителям. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2022 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 35. Благоустройство общественной территории - минисквер по ул. Максименко у кинотеатра «Эра». | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июнь | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2022 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 2023 год | | | | | | | | | | |
| 36. Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы, 36  36.1. Минимальный перечень работ:  36.1.1. Ремонт дворового проезда.  36.1.2. Установка скамеек, урн.  36.1.3. Ремонт тротуара.  36.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 37. Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы, 34  37.1. Минимальный перечень работ:  37.1.1. Ремонт дворового проезда.  37.1.2. Установка скамеек, урн.  37.1.3. Ремонт тротуара.  37.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Июль | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 38. Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы, 49  38.1. Минимальный перечень работ:  38.1.1. Ремонт дворового проезда.  38.1.2. Установка скамеек, урн.  38.1.3. Ремонт тротуара.  38.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 39. Благоустройство дворовой территории по адресу: б-р Металлургов,2  39.1. Минимальный перечень работ:  39.1.1. Ремонт дворового проезда.  39.1.2. Установка скамеек, урн.  39.1.3. Ремонт тротуара.  39.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 40. Благоустройство дворовой территории по адресу: б-р Металлургов,4  40.1. Минимальный перечень работ:  40.1.1. Ремонт дворового проезда.  40.1.2. Установка скамеек, урн.  40.1.3. Ремонт тротуара.  40.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 41. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Фестивальная,4  41.1. Минимальный перечень работ:  41.1.1. Ремонт дворового проезда.  41.1.2. Установка скамеек, урн.  41.1.3. Ремонт тротуара.  41.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 42. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Фестивальная,11  42.1. Минимальный перечень работ:  42.1.1. Ремонт дворового проезда.  42.1.2. Установка скамеек, урн.  42.1.3. Ремонт тротуара.  42.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 43. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Фестивальная,13  43.1. Минимальный перечень работ:  43.1.1. Ремонт дворового проезда.  43.1.2. Установка скамеек, урн.  43.1.3. Ремонт тротуара.  43.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 44. Благоустройство общественной территории по адресу: парк «Кировский» | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2023 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 45. Благоустройство общественной территории по адресу: аллея ул. Машиностроителей (от  ул. Волгоградская до ул. Московская)» | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2023 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Юрга от общего количества таких территорий, % |
| 46. Ремонт монумента «50 лет Октябрьской Социалистической революции» и благоустройство прилегающей территории (Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пересечение ул. Московской и ул. Исайченко) | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Реконструкция, ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов трудовой доблести и воинской славы, обустройство иных памятных мест, а также благоустройство прилегающей к указанным объектам территории | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. |
| 2024 год | | | | | | | | | | |
| 47. Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Победы,32б  47.1. Минимальный перечень работ:  47.1.1. Ремонт дворового проезда.  47.1.2. Установка скамеек, урн.  47.1.3. Ремонт тротуара.  47.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 48. Благоустройство дворовой территории по адресу: пр.Победы,34б  48.1. Минимальный перечень работ:  48.1.1. Ремонт дворового проезда.  48.1.2. Установка скамеек, урн.  48.1.3. Ремонт тротуара.  48.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 49. Благоустройство дворовой территории по адресу: пр.Победы,51  49.1. Минимальный перечень работ:  49.1.1. Ремонт дворового проезда.  49.1.2. Установка скамеек, урн.  49.1.3. Ремонт тротуара.  49.1.4. Ремонт отмостки. | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц,  собственников помещений в МКД, организация  ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой, контроль качества работ | | | Количество отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 50. Благоустройство общественной территории - парк «Кировский» II этап | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2024 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. |
| 51. Благоустройство общественной территории - аллея пр. Кузбасский  (от пр. Победы до ул. Волгоградской) | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2024 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. |
| 2025 год | | | | | | | | | | |
| 52. Благоустройство общественной территории - сквер возле клуба «Строитель» | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2025 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. |
| 53. Благоустройство общественной территории - аллея по пр. Кузбасский (от пр. Победы до ул. Фестивальная) | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2025 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. |
| 54. Аллея по ул. Волгоградская (от пр. Победы, 31 до ул. Машиностроителей) | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений органа местного самоуправления территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2025 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. |
| 55. Текущий ремонт тротуара (с устройством водоотвода ул. Московская, 34) | УЖКХ  г. Юрги | | Май | Август | | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий города | Определение на  основании предложений органа местного самоуправления территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2025 году, подготовка проекта ремонта, организация ремонта территории общего пользования города | | | Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Юргинского

городского округа» на 2018-2030

годы

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проводимой в Порядке, утвержденном постановлением Администрации города Юрги от 20.10.2017 №1151 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Юргинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы»:

| №  п/п | Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве |
| --- | --- |
|  | 2018 г. |
| 1 | пр. Победы, 38, пр. Победы, 38а |
| 2 | ул. 2-ая Кирпичная, 3, ул. 2-ая Кирпичная, 5 |
| 3 | ул. Московская, 3 |
| 4 | ул. Московская, 40 |
|  | 2019 г. |
| 1 | ул. Зеленая, 20а |
| 2 | ул. Кирова, 25, ул. Кирова, 27, ул. Кирова, 29 |
| 3 | пр. Победы, 36а |
| 4 | б-р. Металлургов, 6, б-р. Металлургов, 8 |
| 5 | ул. Машиностроителей, 51а, ул. Машиностроителей, 53 |
|  | 2020 г. |
| 1 | ул. Томская, 5 |
| 2 | пр. Победы, 28а, пр. Победы, 30 |
| 3 | ул. Волгоградская, 22б, ул. Волгоградская, 24 |
| 4 | пр. Кузбасский, 16, пр. Победы, 42 |
| 5 | ул. Фестивальная, 12 |
|  | 2021 г. |
| 1 | ул. Кирова, 2 |
| 2 | ул. Машиностроителей, 57 |
| 3 | ул. Машиностроителей, 51, ул. Машиностроителей, 53а, ул. Фестивальная, 1а |
| 4 | пр. Победы, 53, пр. Кузбасский, 14 |
|  | 2022 г. |
| 1 | ул. Машиностроителей, 55а |
| 2 | б-р Металлургов, 1 |
| 3 | ул. Никитина, 34, ул. Никитина, 36 |
|  | 2023 г. |
| 1 | ул. Фестивальная, 4 |
| 2 | пр. Победы, 36 |
| 3 | пр. Победы, 34 |
| 4 | пр. Победы, 49 |
| 5 | б-р Металлургов,2 |
| 6 | б-р Металлургов,4 |
| 7 | ул. Фестивальная, 11 |
| 8 | ул. Фестивальная, 13 |
|  | 2024 г. |
| 1 | пр. Победы, 32б |
| 2 | пр. Победы, 34б |
| 3 | пр. Победы, 51 |
| 4 | пр. Победы, 34а |
| 5 | ул. Фестивальная, 5 |
| 6 | ул. Фестивальная, 5а |
| 7 | ул. Фестивальная, 3 |
| 8 | б-р Металлургов, 6а |

| №  п/п | Адресный перечень дворовых территорий, благоустроенных за счет средств местного бюджета: |
| --- | --- |
|  | 2021 г. |
| 1 | пр. Кузбасский, 16а, пр. Кузбасский,18а, пр. Кузбасский,18б, пр. Кузбасский, 20б |
|  | 2022 г. |
| 1 | ул. Машиностроителей, 53б |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном постановлением Администрации города Юрги от 20.10.2017 №1151 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Юргинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа» на 2018-2030 годы»:

| №  п/п | Адресный перечень общественных территории, нуждающихся в благоустройстве |
| --- | --- |
|  | 2018г. |
| 1 | Бульвар по пр. Победы, 1 микрорайон (дома №17, 25) |
|  | 2019г. |
| 1 | Бульвар по пр. Победы, 1 микрорайон (дома №31) |
| 2 | «Сквер на площади «Славы»» |
|  | 2020г. |
| 1 | Бульвар по пр. Победы 1 микрорайон (от ул. Павлова до д.№3 пр. Победы) |
| 2 | Бульвар пр. Победы (от д.3 пр. Победы до ул. Кирова) |
| 3 | «Сквер имени Георгия Васильевича Басырова» (с площадью перед ДК «Победа») I этап |
|  | 2021г. |
| 1 | «Сквер имени Георгия Васильевича Басырова» (с площадью перед ДК «Победа») II этап |
| 2 | Мини-сквер, ул. Строительная, д. 23 |
| 3 | Мини-сквер, ул. Леонова, д. 12 |
|  | 2022г. |
| 1 | Пешеходная зона от пр. Победы до ул. Фестивальная |
| 2 | Минисквер возле памятника строителям |
|  | 2023г. |
| 1 | Аллея по ул. Машиностроителей (от ул. Волгоградская до ул. Московская) |
| 2 | Парк «Кировский» |
|  | 2024 г. |
| 1 | Парк «Кировский» II этап |
| 2 | Аллея пр. Кузбасский (от пр. Победы до ул. Волгоградской) |
|  | 2025г. |
| 1 | Сквер возле клуба «Строитель» |
| 2 | Аллея пр. Кузбасский (от пр. Победы до ул. Фестивальная) |
| 3 | Аллея по ул. Волгоградская (от пр. Победы, 31 до ул. Машиностроителей) |
| 4 | Тротуар по ул. Московская, 34 |
|  | 2026 г. |
| 1 | Пешеходная зона по ул. Кирова (от пр. Победы до ул. Кирова, 23, нечетная сторона) |
| 2 | Пешеходная зона по ул. Московская (от ул. Строительная до ул. Павлова, нечетная сторона) |
| 3 | Пешеходная зона по пр. Победы (от пр. Победы, 12 до пр. Победы, 18, четная сторона) |
|  | 2027-2030 гг. |
| 1 | Минисквер по ул. Максименко у кинотеатра «Эра» II этап |
| 2 | Пешеходная зона в границах пр. Кузбасский и ул. Машиностроителей (четная сторона) |
| 3 | Пешеходная зона ул. Волгоградская (от пр. Кузбасский до ул. Машиностроителей) нечетная сторона |
| 4 | Пешеходная зона ТЦ Виктория – б-р Металлургов, 3 – ул. Волгоградская, 22 б |
| 5 | Пешеходная зона ул. Волгоградская, 25а (магазин Окей) – Автовокзал |
| 6 | Пешеходная зона пр. Победы, 38 – ул. Фестивальная, 9а |
| 7 | Пешеходная зона ул. Машиностроителей, 51 – пр. Победы, 34 Б. |
| 8 | Пешеходная зона ул. Тальская (от ул. Ленина) – МБОУ «СОШ №1» |
| 9 | Пешеходная зона ул. Интернациональная (от ул. 1-я Подгорная до ул. Транспортная) |
| 10 | Пешеходная зона пер. Широкий (от ул. Калинина до ул. Линейная) |
| 11 | Пешеходная зона пер. Шоссейный (от ул. Шоссейная до пер. Шоссейный, 9) |
| 12 | Пешеходная зона ул. Никитина (от пр. Победы до ул. Московская) |
| 13 | Пешеходная зона ул. Волгоградская (от пр. Кузбасский до ул. Машиностроителей) четная сторона |
| 14 | Пешеходная зона ул. Краматорская (от пр. Победы до ул. Краматорская, 4) |
| 15 | Пешеходная зона ул. 2-я Кирпичная (от ул. Кирова до ул. Притомская) |
| 16 | Пешеходная зона ул. Притомская (от ул. 2-я Кирпичная до ул. 1-я Кирпичная) |
| 17 | Пешеходная зона ул. Кирова (от пр. Победы, 2 до ул. Лазо) |
| 18 | Пешеходная зона ул. Московская (от ул. Достоевского до ул. Строительной) |
| 19 | Пешеходная зона ул. Московская (от Автовокзала до ул. Никитина) |
| 20 | Пешеходная зона ул. Овражная |
| 21 | Пешеходная зона ул. Орловская |
| 22 | Пешеходная зона ул. Кирова (от ул. Исайченко до ул. Московская) |
| 23 | Пешеходная зона ул. Кирова (от ул. Московская до ул. Шоссейная) |
| 24 | Парк «Кировский» III этап |
| 25 | Аллея ул. Машиностроителей (от ул. Машиностроителей, 45 до пр. Победы, 41) |
| 26 | Сквер возле памятника В.И. Ленина (пересечение ул. Кирова и ул. Московская) |

| №  п/п | Адресный перечень общественных территории, благоустроенных за счет местного бюджета |
| --- | --- |
|  | 2022 г. |
| 1 | Мини-сквер по ул. Максименко у кинотеатра «Эра» |

| №  п/п | Адресный перечень общественных территории, благоустроенных в рамках подпрограммы «Сохранение памяти подвига тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны» за счет выделения субсидии из областного бюджета |
| --- | --- |
|  | 2023 г. |
| 1 | Монумент «50 лет Октябрьской Социалистической революции» и благоустройство прилегающей территории (пересечение ул. Московской и ул. Исайченко) |

»